EcoRed

INFORME DE CIERRE DEL PROYECTO

Donaciones de materiales y conexión con organizaciones receptoras

Luis Fernando Núñez Díaz

Materia: Ingeniería de Software

Docente: Luis Carlos Tarango Colmenero

26 de septiembre de 2026

Responsable: Luis Fernando Núñez Díaz

Materia: Ingeniería de Software

Docente: Luis Carlos Tarango Colmenero

Fecha de corte: 26 de septiembre de 2026

## Resumen ejecutivo

Se construyó un MVP web que conecta donantes de materiales con organizaciones receptoras. El flujo permite registrar donaciones a organizaciones verificadas que aceptan su categoría; la organización destinataria puede aceptar una donación pendiente y confirmar después la entrega. Administración conserva la opción de aprobar o rechazar donaciones pendientes. Los cambios se registran con actor y estados para mantener la trazabilidad.

La aplicación y la API están implementadas; la última ejecución de Jest aprobó 13 pruebas en 3 suites. La cobertura supera el 80 % en los módulos críticos configurados, pero no representa cobertura total de rutas ni de interfaz. El despliegue automático a staging, OWASP ZAP y SonarQube continúan pendientes de configuración externa y ejecución; no se reportan como completados.

Los análisis dinámicos de OWASP ZAP, el análisis de SonarQube y el despliegue automático no se reportan como ejecutados: falta enlazar una URL de staging y configurar el servicio de SonarQube y el webhook de despliegue en el repositorio GitHub. Sus workflows quedan preparados para activarse al proporcionar esa configuración.

## Comparación entre planificación e implementación

| Plan del avance inicial | Resultado de esta entrega | Evaluación |
| --- | --- | --- |
| Registrar ciudadanos y centros de reciclaje | Registro de donantes y organizaciones receptoras con roles distintos | Implementado en el MVP |
| Geolocalizar centros por tipo de residuo | Directorio de organizaciones y categorías aceptadas; sin mapa ni cálculo de distancia | Parcial; geolocalización se difiere |
| Clasificar materiales | Categorías de electrónicos, plásticos, vidrio, papel, metal, ropa, alimentos y otros | Implementado |
| Validar la información de los centros | Las organizaciones nuevas requieren aprobación administrativa | Implementado |
| Registrar y recibir donaciones con trazabilidad | El donante elige una organización verificada compatible; la organización receptora puede aceptar pendientes y confirmar entregas; administración puede aprobar o rechazar pendientes | Implementado en el MVP |
| Incentivos y notificaciones | No se añadieron recompensas ni avisos automáticos | Diferido para no ampliar el MVP |
| Reportes de impacto | Se muestra el peso entregado en kg; no se calculan equivalencias ambientales | Parcial; métricas avanzadas diferidas |
| Cuatro sprints en ocho semanas | Se priorizó una entrega funcional centrada en registro, seguridad y flujo de donación | El cronograma original no se puede comparar por días porque no se registraron fechas reales de sprint |
| Cobertura unitaria ≥80 % | Jest mide seguridad y reglas de transición de estado; la última ejecución obtuvo 95.31 % de sentencias, 87.09 % de ramas, 100 % de funciones y 95.23 % de líneas | Cumplido para esos módulos; no equivale a cobertura total de rutas y frontend |
| Auditoría estática/dependencias/privacidad | Escáneres disponibles en Replit ejecutados el 24 de septiembre de 2026 | 0 resultados en los tres escáneres; el detalle queda en `reports/security/scan-results.md` |
| OWASP ZAP y SonarQube | CI preparado para analizar una URL de staging y un servidor SonarQube | Pendiente de configuración y ejecución; no se inventan resultados |
| CI/CD con despliegue de prueba | CI valida código, pruebas y compilación; el paso de staging llama un webhook configurado por el equipo | El pipeline está definido; el despliegue queda condicionado a las credenciales/URL del proveedor |

## Lecciones aprendidas

Alinear el alcance con la rúbrica desde el inicio. El proyecto original incluía mapas, recompensas e informes, mientras la actividad pedía un módulo demostrable de donaciones y seguridad. Integrar el flujo de donaciones con centros de reciclaje mantuvo la continuidad sin intentar implementar todo en la primera versión.

Diseñar permisos junto al flujo de negocio. La administración puede aprobar o rechazar registros pendientes; la organización destinataria puede aceptar y confirmar la entrega. Restringir cada transición por actor y estado evita que donantes u organizaciones ajenas alteren el recorrido.

La trazabilidad requiere un historial, no solo una etiqueta. Mantener eventos de cambio conserva quién actuó y cuándo.

Una cobertura parcial debe declararse con claridad. La meta del 80 % aplica a los módulos críticos cubiertos por las pruebas unitarias, no al total de rutas y pantallas.

La seguridad del despliegue depende de servicios externos. ZAP, SonarQube y el destino de staging necesitan variables y credenciales que no son parte del código y deben cargarse en los secretos de GitHub.

## Plan de mejora continua

### Siguiente iteración

Probar rutas con pruebas de integración: autenticación, aislamiento de datos por rol, verificación organizacional y transiciones concurrentes.

Completar cobertura de API y UI y mantener el mínimo del 80 % en la lógica de dominio.

Conectar el workflow a un staging real; ejecutar OWASP ZAP y conservar su reporte por cada despliegue.

Configurar SonarQube y establecer una línea base para deuda técnica, code smells y duplicación.

Agregar límites de intentos para autenticación, verificación de correo y mecanismo de revocación/renovación de sesión.

### Evolución del producto

Integrar geolocalización y filtros de proximidad.

Añadir notificaciones de cambios de estado y recordatorios.

Calcular impacto únicamente con factores ambientales documentados y trazables.

Diseñar recompensas con reglas auditables para evitar incentivos manipulables.

Incorporar reportes descargables para organizaciones y gobiernos locales.

## Estado de cierre

El MVP de aplicación queda implementado y ejecutable. Las pruebas unitarias y los tres análisis de seguridad ejecutados en Replit están resumidos en `reports/`; no equivalen a un escaneo OWASP ZAP. Los resultados de ZAP y SonarQube y el despliegue automático a staging quedan explícitamente pendientes hasta configurar y ejecutar esos servicios en CI. El workflow no debe interpretarse como evidencia de que ya se realizaron.